|  |  |  |  | Приложение № 2 к муниципальной программе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | «Организация благоустройства, территории поселения » |  |  |  |  |
| Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы «Организация благоустройства территории поселения « |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель |  |  | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |
|  |  |  | текущий финансовый год |  | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период |
|  |  |  | 2019год |  | 2020год | 2021год | 2022 год |  |
| Муниципальная программа | «Организация благоустройства территории поселения » | Всего | 1462,0 |  | 1910,0 | 1262,0 | 1262,0 | 5896,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет сельсовета | 1462,0 |  | 1910,0 | 1262,0 | 1262,0 | 5896,0 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Организация уличного электроснабжения в населенных пунктах». | Всего | 1262,0 |  | 1470,0 | 1162,0 | 1162,0 | 5056,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет сельсовета | 1262,0 |  | 1470,0 | 1162,0 | 1162,0 | 5056,0 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие | 1.1.Обеспечение бесперебойного электроснабжения на улицах населенных пунктов сельсовета, в то числе эксплуатационно-техническая обслуживание сетей уличного освещения, приобретение материальных ресурсов(электрооборудованя-материалы) взамен вышедших из строя для обеспечения бесперебойного функционирования сетей уличного электроосвещения | Всего | 1262,0 |  | 1470,0 | 1162,0 | 1162,0 | 5056,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет сельсовета | 1262,0 |  | 1470,0 | 1162,0 | 1162,0 | 5010,0 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Озеленение населенных пунктов Гляденского сельсовета» | Всего | 50,0 |  | 125,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет сельсовета | 50,0 |  | 125,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия | 2.1. Содержание территории зеленых насаждений ( обкашивание, обрезка деревьев, валка сухих аварийных деревьев, посадка, уход за цветниками и зелеными насаждениями)и приобретение материалов необходимых для проведения мероприятий по озеленению территорий | Всего | 50,0 |  | 125,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет сельсовета | 50,0 |  | 125,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Содержание мест захоронения | Всего | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет сельсовета | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| мероприятия | 3.1.Благоустройство территории кладбищ ( подвоз песка, уборка, выкашивании е травы, обпиливание деревьев, вывозка мусора, отсыпка дорог | Всего | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет сельсовета | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | Обращение с твердыми бытовыми отходами в Гляденском сельсовете» | Всего | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 200,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет сельсовета | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 200,0 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия | 4.1. Ликвидация несанкционированных свалок( вывоз мусора и ТБО) буртовки погрузка мусора и ТБО ; Санация (рекультиваци) захламленных земель ; утилизация захороненных отходов с мест несанкционированных свалок на полигон). | Всего | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 200,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет сельсовета | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 200,0 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.Приобретение мусорных контейнеров, сбора отходов для установки в населенных пунктах сельсовета, благоустройство оснований под контейнерные площадки ( для сбора мусора ТБО) и подъездов | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет сельсовета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Направление 5 | Прочие мероприятия по благоустройству | Всего |  |  | 165,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет сельсовета |  |  | 165,0 |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.Прочие расходы в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Гляденского сельсовета « Организация благоустройства территории поселения» | Бюджет сельсовета |  |  | 165,0 |  |  |  |