**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской (сельской) среды» на 2018-2024 годы Гляденского сельсовета Назаровского района Красноярского края**

**(далее – Программа)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация Гляденского сельсовета Назаровского района Красноярского края |
| Участники  Программы | Жители Гляденского сельсовета Назаровского района Красноярского края, учреждения, организации и предприятия различных форм собственности, расположенные на территории поселка. |
| Цели Программы | Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения на территории Гляденского сельсовета |
| Задачи  Программы | Обеспечение формирования единого облика муниципального образования  обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории  повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселка |
| Показатели Программы | Доля уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории  Доля уровня вовлеченных (заинтересованных) лиц в участии выполнении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов  Доля уровня вовлеченных (заинтересованных) лиц в участии выполнении работ по благоустройству общественных территорий  Доля проведенных мероприятий по программе «Формирование комфортной сельской среды»  Объем средств на выполнение программы по благоустройству |
| Срок реализации Программы | 2018-2024 годы  1 этап: 2018-2019 годы  2 этап: 2020-2021 годы  3 этап 2022-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы[[1]](#footnote-1) | Всего на реализацию подпрограммы в 2018-2024 годы — 20,00 тыс. руб., в том числе:  федеральный бюджет 0,00 тыс. руб.,  краевой бюджет 0,00 тыс. руб.,  местный бюджет 20,00 тыс. руб.,  Иные источники 0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение уровня благоустройства территории Гляденского сельсовета |

**2. Приоритеты**

**политики формирования комфортной городской (сельской) среды в целях благоустройства территории поселка**

Формирование комфортной городской (сельской) среды — это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в муниципальных образованиях.

Сельская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной сельской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, и переход к программно-целевым методам бюджетного планирования, разработке муниципальных программ, содержащих мероприятия по благоустройству территорий. Основные принципы формирования программ формирование комфортной сельской среды.

Принцип 1. Общественное участие. Общественные комиссии, создаются органами местного самоуправления, которые контролируют программу, согласуют отчеты, принимают работы, в их состав включаются представители политических и общественных партий и движений. Обязательное общественное обсуждение, утверждение муниципальных программ, концепций и дизайн-проектов объектов благоустройства. Обязательное обсуждение местных правил благоустройства. Свободное право предложения объектов для включения в программы. Подробное информирование обо всех этапах программы.

Принцип 2. Системный подход. Формирование муниципальных программ на 2018-2024 годы во всех муниципалитетах с численностью более 1000 человек. Проведение инвентаризации объектов (земельных участков) частной собственности, общественных территорий. Формирование графика благоустройства: дворовых территорий, общественных пространств и объектов (земельных участков) частной собственности.

Принцип 3. Все начинается с дворов. Двор включается в программу только по инициативе жителей. Условием включения в программу является софинансирование собственников не менее – 2% от сметной стоимости по минимальному перечню работ по благоустройству (ремонт проездов, освещение, скамейки, урны).

Принцип 4. Создание общественного пространства[[2]](#footnote-2). По выбору жителей. Формирование плана (графика) благоустройства до 2024 неблагоустроенных общественных зон.

Принцип 5. Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории. Организация и проведение мероприятий для жителей, включая их непосредственное участие (посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.)

Принцип 6. Личная ответственность. За программу отвечает глава муниципального образования. Собственник (арендатор) несет ответственность за содержание недвижимости (земельного участка), прилегающей территории.

Принцип 7. Привлечение местных производителей для выполнения работ по благоустройству. Формирование взаимодействия с представителями малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования, развитие конкуренции.

Принцип 8. Применение лучших практик благоустройства. Привлечение молодых архитекторов, студентов ВУЗов к разработке дизайн – проектов благоустройства дворов и общественных пространств соответствующего функционального назначения.

**3. Характеристика нормативного правового регулирования реализации органами местного самоуправления вопросов местного значения и**

**текущего состояния сферы благоустройства[[3]](#footnote-3)**

3.1. Общая характеристика

3.1.1. Численность 1102 человек, в том числе по возрасту:

6,5 % от 0 до 6 лет;

6,88 % от 7-13 лет;

3,2 % от 14-17 лет;

56,5 % трудоспособного возраста;

27 % старше трудоспособного возраста.

3.1.2.Прогноз социально – экономического развития Гляденского сельсовета Назаровского района Красноярского края утвержден решением Гляденского сельского Совета депутатов от 15.11.2016 г. № 12-47 «Об утверждении плана социального-экономического развития муниципального образования Гляденский сельсовет Назаровского района Красноярского края на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов».

3.1.3. Генеральный план муниципального образования «Гляденский сельсовет» Назаровского района Красноярского края по состоянию на 01.01.2024 не разрабатывался.

3.1.4. Правила землепользования: утверждены Решением Гляденского сельского Совета депутатов от 30.09.2013г. № 44-124 «Об утверждении Правил землепользования и застройки территории муниципального образования Гляденский сельсовет Назаровского района Красноярского края».

3.1.5. Правила благоустройства: утверждены Решением Гляденского сельского Совета депутатов от 11.12.2019 г. № 50-152 № «Об утверждении Правил благоустройства территории Гляденского сельсовета Назаровского района Красноярского края».

3.2. Характеристика текущего состояния сельской среды

Целевая Программа по формированию комфортной сельской среды в населенных пунктах с численностью населения свыше 1000 человек, расположенных на территории Гляденского сельского совета, Назаровского района, разработана в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»; Уставом Гляденского сельского совета, Правилами благоустройства территории муниципального образования. Гляденский сельсовет включает в себя 1 населенный пункт: п. Глядень.

Большинство объектов внешнего благоустройства п. Глядень, таких как зоны отдыха, инженерные коммуникации и объекты, до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции. Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенных пунктов необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства муниципального образования невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения.

Важна четкая согласованность действий администрации, и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения. Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства, создание несанкционированных свалок мусора. Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

Решением этой проблемы, возможно, является организация и ежегодное проведение смотра-конкурса «Лучшая улица, дом, двор». Жители двора, дома, улицы, принимавшие участие в благоустройстве, будут принимать участие в обеспечении сохранности объектов благоустройства. Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Благоустройство населенных пунктов включает в себя: озеленение территории поселения, установка детских игровых площадок, содержание мест отдыха, содержание мест захоронения, содержание и ремонт памятников и монументов. Благоустройством занимается администрация сельского поселения. На сегодняшний день большой проблемой является нехватка детских игровых площадок, тротуаров, малых архитектурных форм в местах отдыха, ликвидация несанкционированных свалок.

3.3. Показатели оценки состояния сферы благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Ед. изм.** | **Значение показателя** |
| 1 | 2 | 3 |
| **Дворовые территории многоквартирных домов** | | |
| 1. Количество многоквартирных домов[[4]](#footnote-4) | ед. | 114 |
| 1. Количество многоквартирных домов включенных в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | ед. | 3 |
| 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов[[5]](#footnote-5) - твердым покрытием, освещением, урнами, лавочками (минимальный перечень) | ед. |  |
| кв.м. |  |
| 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов[[6]](#footnote-6) - твердым покрытием, освещением, урнами, лавочками, озеленением, детской, спортивной площадкой, автопарковкой иными элементами благоустройства (дополнительный перечень) | ед. |  |
| кв.м. |  |
| 1. Количество, площадь и доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (по минимальному и дополнительному перечню) от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов | ед |  |
| кв.м |  |
| % |  |
| 1. Количество, площадь и доля дворовых территорий многоквартирных домов, которые необходимо благоустроить **по минимальному перечню от общего количества дворовых территорий** многоквартирных дворов | ед | 2 |
| кв.м |  |
| % | 66,6 |
| **Территории общего пользования соответствующего функционального назначения[[7]](#footnote-7)**  **(общественные территории)** | | |
| 1. Количество и площадь общественных территорий соответствующего функционального назначения всего,   из них: | ед | 8 |
| кв.м | 35173 |
| площадь | ед/кв.м | 1/6555 |
| парк | ед/кв.м | 3/10116 |
| сквер | ед/кв.м |  |
| набережная | ед/кв.м |  |
| иные | ед/кв.м | 4/4444 |
| 1. Количество, площадь и доля общественных территорий соответствующего функционального назначения благоустроенных от общего количества общественных территорий всего,   из них: | ед | 2 |
| кв.м | 2296 |
| % | 6,5 |
| площадь | ед/кв.м |  |
| парк | ед/кв.м | 1/874 |
| сквер | ед/кв.м |  |
| набережная | ед/кв.м |  |
| иные | ед/кв.м | 1/1422 |
| 1. Количество, площадь и доля общественных территорий соответствующего функционального назначения **нуждающихся в благоустройстве** от общего количества общественных территорий всего,   из них: | ед | 6 |
| кв.м | 32877 |
| % | 93,5 |
| площадь | ед/кв.м | 1/6555 |
| парк | ед/кв.м | 2/9242 |
| сквер | ед/кв.м |  |
| набережная | ед/кв.м |  |
| иные | ед/кв.м | 3/17080 |
| 1. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя | кв.м | 2,08 |
| 1. Иные показатели:   озеленение;  освещение;  твердое покрытие дорог  и т.д. |  | Освещение, малые архитектурные формы, твердое покрытие дороги |

Отсутствие парков и скверов, отсутствие детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы - негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения.

В силу объективных причин, из-за ограниченности средств объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, объекты уличного освещения, нуждаются в реконструкции, а тротуары в строительстве. Территорий функционального назначения системно не благоустраиваются.

Анализ обеспеченности дворовых территорий элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает требованиям жителей. Комфортность проживания в многоквартирных домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских спортивно-игровых площадок, упорядочения площадок индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.

Население (школьники), привлекается к работам по благоустройству поселка Глядень, проводятся субботники по уборке территории поселка, иные мероприятия по благоустройству.

В целях улучшения санитарного состояния территории населенных пунктов администрация сельсовета проводит конкурсы по благоустройству на звание « Лучшая усадьба», Лучший населенный пункт», «Лучшая улица», « Лучшее учреждение», Лучшая территория учреждения», также в 2016 году администрация участвует в краевым конкурсе «Жители – за чистоту и благоустройство», в результате был получен грант на общую сумму 630 000 тыс. рублей. Это позволило установить детские игровые площадки «Непоседа» с. Антропово и с. Кибитень. ППМИ-2023. Традиции совместных дел!"  
В 2023 году жители деревни Степноозерка приняли участвовать в Программе поддержки местных инициатив Красноярского края (ППМИ) с проектом: «Благоустройство д. Степноозерка «Сердцу милый уголок», направленного на преображение центральной части населенного пункта в благоустроенную территорию для проведения праздников, культурно-массовых и спортивных мероприятий. К защите проекта на собрании инициаторы проекта подошли с креативом и творческим подходом. И в июле 2023 года, были установлены МАФы, лавочки и обустроена территория брусчаткой.

В 2024 году будет произведена установка снарядов и МАФов на детской игровой площадке, расположенной по адресу п. Глядень, ул. Новая, з/у 19Б по Программе поддержки местных инициатив.

Были приведены в порядок памятники войнам ВОВ в п. Глядень, п. Зарянка, п. Зеленая Горка, д. Прогресс. Памятник, в широком смысле – это объект, являющийся частью культурного наследия страны, народа, человечества. Средства для благоустройства были получены из краевого бюджета в рамках конкурса «Жители за чистоту и благоустройство», «Инициатива жителей – эффективность в работе». В 2024 году будут проведены работы по благоустройству памятника воинам ВОВ в с. Кибитень.

**4. Цели и задачи муниципальной Программы**

В целях создания наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения планируется решать следующие задачи.

**Задача 1**. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования.

**Задача 2**. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

**Задача 3**. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

**5. Ожидаемые результаты Программы**

Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования поселок Глядень Назаровского района Красноярского края.

Показатели (индикаторы) результативности Программы приведены в приложении № 10 к Программе

**6. Мероприятия Программы**

Система мероприятий Программы включает в себя следующие мероприятия соответствующие поставленным задачам, согласно приложению № 1 к Программе.

**Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования.**

Мероприятие 1. Применение правил благоустройства, утвержденных органом местного самоуправления от 11.12.2019 № 50-152 - по результатам публичных слушаний.

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения городских округов (п.25 ст. 16) и поселений (п.19 ст.14) отнесено утверждение Правила благоустройства городских округов и поселений, соответственно.

Правила благоустройства территорий поселений, городских округов приведены в соответствие с рекомендациями министерства строительства и ЖКХ РФ, утвержденными приказом от 13.04.2017 № 711/пр и утверждены[[8]](#footnote-8) Решением от 11.12.2019 №50-152 Гляденского сельского Совета депутатов на основании публичных слушаний.

Согласно ст. 28 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ Правила благоустройства территорий поселений, городских округов должны выноситься на публичные слушания.

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен уставом муниципального образования *и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования* и предусматривает заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.

Мероприятие 2. Обеспечение системной работы административной комиссии.

Согласно ст. 14.2 закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях» органы местного самоуправления городских округов, поселений края наделяются государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=F5C986FF722FF4DB91B759222161D3EA81C179C93C3761E432A41092CEC0BBCE2F37ADL) края от 23.04.2009 № 8-3170.

Административные комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. [5.1](consultantplus://offline/ref=F5C986FF722FF4DB91B759222161D3EA81C179C93C3865E836A51092CEC0BBCE2F7D0B0C48F125B4B0E74F9338AAL) «Нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов» Закона «Об административных правонарушениях».

Состав административной комиссии утвержден[[9]](#footnote-9) Решением от 29.04.2016 № 9-33 Гляденского сельского Совета депутатов.

Мероприятие 3. Применение лучших практик (проектов, дизайн- проектов) при благоустройстве дворов и общественных пространств.

Концепцию благоустройства для каждой территории рекомендуется создавать с учетом потребностей и запросов жителей и других участников деятельности по благоустройству и при их непосредственном участии на всех этапах создания концепции.

В концепции отражается настоящее и будущее территории:

а) характеристика, описание (текстовое, графическое) территории в настоящее время, место расположения (адрес), анализ существующих сценариев использования, анализ проблем, анализ ценностей и потенциала территории, задачи по развитию территории;

б) характеристика, описание (текстовое, графическое), планируемые сценарии использования территории по результатам работ по благоустройству.

На краевом уровне по результатам конкурса формируется база лучших проектов (дизайн-проект) благоустройства дворов и общественных территорий, которой можно пользоваться.

**Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.**

Для решения задачи 2 были разработаны и утверждены в 2024 году муниципальные нормативные правовые акты по вопросам реализации Программы:[[10]](#footnote-10)

«Об участии в конкурсе «Лучшие проекты создания комфортной городской среды» и утверждении общественной комиссии по проведению общественных обсуждений проектов создания комфортной городской среды» утвержденное Постановлением администрации Гляденского сельсовета от 05.08.2024 № 64-П.

Мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий.

В целях благоустройства дворовых территорий сформирован ранжированный адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах исходя из минимального перечня работ по благоустройству, согласно приложению № 2 к Программе.

При благоустройстве дворовой территории с привлечением бюджетных средств в порядке, установленном Правительством края, выполняется минимальный перечень работ.

Минимальный перечень включает в себя:

* ремонт дворовых проездов;
* обеспечение освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий;
* установку скамеек;
* установку урн для мусора.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) обеспечивают финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории и трудовое участие.

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ в муниципальной программе.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края от 18.07.2017№ 415-п.

Предложения, заинтересованные лица направляют в порядке, установленном постановлением главы муниципального образования от 05.08.2024 № 64-П «Об участии в конкурсе «Лучшие проекты создания комфортной городской среды» и утверждении общественной комиссии по проведению общественных обсуждений проектов создания комфортной городской среды».

Предложения об участии в муниципальной программе обсуждают и принимают на общем собрании собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ.

При обращении инициативным жителям будет оказано содействие в проведении собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ.

При поступлении заявлений ранжированный адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве будет рассмотрен и согласован решением общественной комиссией по развитию сельской среды.

Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при условии обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета соразмерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц.

Мероприятие 3. Благоустройство общественных пространств.

В целях благоустройства общественных пространств сформирован адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, согласно приложению № 3 к Программе.

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края от 18.07.2017№ 415-п.

Очередность благоустройства общественных пространств определяется ежегодно по этапам с учетом мнения граждан во исполнение постановления администрации Гляденского сельсовета от 05.08.2024 № 64-П «Об участии в конкурсе «Лучшие проекты создания комфортной городской среды» и утверждении общественной комиссии по проведению общественных обсуждений проектов создания комфортной городской среды». На 2024 году для участия в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды по результатам публичных слушаний выбрана территория парка, расположенного по адресу – Красноярский край, Назаровский район, п. Глядень, ул. Почтовая.

**7. Ресурсное обеспечение программы \***

7.1. Средства на финансирование в 2018 - 2024 годах мероприятий Программы предоставляются в порядке, установленном Правительством края в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных законом Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период на выполнение следующих мероприятий и задач

Задача 1.

Мероприятие 1.5. Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования (организация уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий).

Задача 2.

Мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий.

Мероприятие 2.2. Благоустройство общественных пространств.

7.2. Ресурсное обеспечение программы по источникам финансирования и классификации расходов бюджетов приведено в приложении № 4 к Программе.

**8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения**

8.1. Организация управления реализацией Программы осуществляется созданной на территории Гляденского сельсовета Назаровского района Красноярского края общественной комиссией по развитию сельской среды.

8.2. В целях информационно-аналитического обеспечения управления реализацией Программы осуществляется наполнение информации о ходе реализации Программы:

на официальном сайте администрации Гляденского сельсовета Назаровского района Красноярского края в сети «Интернет»;

в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

8.3. Участники Программы **«Формирование комфортной городской (сельской) среды»**

предоставляют ответственному исполнителю отчеты по форме согласно приложению № 5:

ежеквартальный в срок до 3 числа месяца следующего за отчетным;

годовой в срок до 10 января года следующего за отчетным.

8.4. Целевое расходование средств федерального бюджета на реализацию муниципальной программы обеспечивается путем осуществления государственного финансового контроля в рамках законодательства Российской Федерации, а также проведения независимых аудиторских проверок и осуществления общественного контроля.

Ответственность за реализацию Программы несет Глава Гляденского сельсовета.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\*Распределение средств субсидий планируется в 2025 году.

1. При наличии расходных обязательств соответствующих бюджетов на финансирование отдельных мероприятий программы. [↑](#footnote-ref-1)
2. Современные общественные зоны - территория муниципального образования соответствующего функционального назначения: площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иные территории. [↑](#footnote-ref-2)
3. В данный раздел рекомендуется включать информацию о состоянии сферы благоустройства за период, составляющий не менее 3 лет, предшествующих году начала реализации Программы. [↑](#footnote-ref-3)
4. Согласно постановлению Правительства РФ от 28.01.2006 года № 47 многоквартирным домом признается совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме. [↑](#footnote-ref-4)
5. Отражаются показатели по многоквартирным домам, в которых расположено более 3 –ех квартир и включенным в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. [↑](#footnote-ref-5)
6. Отражаются показатели по многоквартирным домам, включенным в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. [↑](#footnote-ref-6)
7. Общественные территории муниципального образования соответствующего функционального назначения - площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иные территории. [↑](#footnote-ref-7)
8. Указать реквизиты муниципального правового акта (дата, номер, наименование). [↑](#footnote-ref-8)
9. Указать реквизиты нормативных правовых актов (дата, номер, наименование). [↑](#footnote-ref-9)
10. Указать реквизиты нормативных правовых актов (дата, номер, наименование). [↑](#footnote-ref-10)